## Slide 1: Chișinău 22 iunie 2017
Lecții învățate în procesul de atragere și implementare a proiectelor de investiții prin prisma proiectului Modernizarea Serviciului public de AAC in r. Cahul

## Slide 2: Scopul general al proiectului MSPL AAC Cahul
Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor public local în r-ul Cahul, prin acordarea de sprijin actorilor locali în racordarea necesităților locale la prioritățile naționale și regionale

## Slide 3
Servicii Publice Locale eficiente
1. Planificarea şi programarea locală integrată
2. Îmbunătăţirea cooperării între APL
3.
Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de prestare a serviciilor
4. Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS
5. Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor

## Slide 4: Parcursul de dezvoltare a proiectelor de investiții prin prisma proiectului Modernizarea Serviciului public de AAC in r. Cahul: I. Planificare II. Implementare III. Finalizare

## Slide 5: I. Planificare Apa Canal Cahul a fost implicat activ la procesul de elaborare a documentelor de planificare de sector la nivel de APLII si APL I din Cahul a) Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cahul, capitolul AAC b) Planurile locale de dezvoltare a sectorului AAC din localitățile: - or. Cahul - s. Roșu; - com. Manta; - s. Crihana Veche; - com. Lebedenco c) Studiu de fezabilitate al raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare
Notes: Toată lumea se plоnge că “dacă am fi stat mai mult să оnțelegem ce trebuie să facem, care sоnt așteptările, produsele, conținutul și riscurile, rezultatele ar fi fost altele”.
Succesul unui proiect rezultă de fapt printr-o bună planificare, o bună execuţie şi un control oportun. Planificarea ajută la reducerea riscului şi la anticiparea iitorului, la îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii muncii echipei.
întrebări după care ne vom ghida pe parcursul etapei de planificare:
yyCe trebuie de făcut?
yyCînd trebuie de făcut?
yyUnde trebuie făcut?
yyDe către cine trebuie făcut?
yyCum trebuie făcut?
yyCu ce resurse trebuie făcut?

## Slide 7: II. Implementare Apa Canal Cahul a contribuit nemijlocit la : a) elaborarea caietului de sarcini pentru serviciile de proiectare a măsurilor investiționale de alimentare cu apă și de canalizare din localitatile Roșu, Manta si Crihana Veche, Lebedenco, Pelenei, Gavănoasa si Alexandru Ion Cuza si a reabilitării STA Cahul b) activitatea grupului de lucru de achiziții publice in cadrul licitațiilor organizate de APL si ADR Sud pentru contractarea serviciilor de proiectare; c) elaborarea caietului de sarcini pentru lucrările de construcție a măsurilor investiționale de alimentare cu apă si de canalizare din localitatile Roșu, Manta si Crihana Veche si a reabilitării STA Cahul d) activitatea grupului de lucru de achiziții publice in cadrul licitaților organizate de ADR Sud pentru contractarea lucrărilor de construcții;
Notes: Implementarea proiectului presupune: mobilizarea resurselor оn cadrul activităţilor, identificarea problemelor pe fiecare etapă, raportarea etapelor şi monitorizarea оn scopul obţinerii obiectivelor proiectului.
După ce proiectul a fost aprobat şi s-a obţinut finanţarea lui, se efectuează cea mai importantă fază a proiectului – Implementarea.
Implementarea proiectului este de fapt ducerea la îndeplinire a celor planificate. Cele mai mari provocări ale managementului în faza de implementare, sînt:
yyFormarea echipei și managementul resurselor umane;
yyOrganizarea și coordonarea implementării;
yyLuarea deciziilor optime în timp real;
yyMenținerea contactelor cu partenerii;
yyRespectarea obiectivelor proiectului;
yyStabilirea și menținerea unui standard de calitate pentru fiecare secțiune a proiectului;
yyGestionarea riscurilor;
yyMonitorizarea și evaluarea;
yyOrice altceva care poate interveni…
In cadrul fazei de implementare a proiectului întîlnim cinci mari tipuri de activităţi manageriale:
yyManagementul activităţilor;
yyManagementul financiar;
yyManagementul resurselor umane;
yyRelaţia cu finanţatorul/finanţatorii;
yyRelaţia cu beneficiarii.
Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au în vedere:
yyRespectarea limitelor de timp;
yyRespectarea bugetului;
yyExploatarea eficientă a tuturor celorlalte resurse (oameni, echipamente, sedii);
yyPercepţia creată în jurul proiectului.

## Slide 8: II. Implementare e) Asigurarea managementului efecient a proiectului prin delegarea specialiștilor in grupul tehnic de monitorizare si implimentare a măsurilor investiționale in s. Roșu si or. Cahul; f) Asigurarea monitorizării executării calitative a lucrărilor de construcții prin colaborarea cu responsabilii tehnici, ADR Sud și experții delegați de GIZ;
Notes: Implementarea proiectului presupune: mobilizarea resurselor оn cadrul activităţilor, identificarea problemelor pe fiecare etapă, raportarea etapelor şi monitorizarea оn scopul obţinerii obiectivelor proiectului.
După ce proiectul a fost aprobat şi s-a obţinut finanţarea lui, se efectuează cea mai importantă fază a proiectului – Implementarea.
Implementarea proiectului este de fapt ducerea la îndeplinire a celor planificate. Cele mai mari provocări ale managementului în faza de implementare, sînt:
yyFormarea echipei și managementul resurselor umane;
yyOrganizarea și coordonarea implementării;
yyLuarea deciziilor optime în timp real;
yyMenținerea contactelor cu partenerii;
yyRespectarea obiectivelor proiectului;
yyStabilirea și menținerea unui standard de calitate pentru fiecare secțiune a proiectului;
yyGestionarea riscurilor;
yyMonitorizarea și evaluarea;
yyOrice altceva care poate interveni…
In cadrul fazei de implementare a proiectului întîlnim cinci mari tipuri de activităţi manageriale:
yyManagementul activităţilor;
yyManagementul financiar;
yyManagementul resurselor umane;
yyRelaţia cu finanţatorul/finanţatorii;
yyRelaţia cu beneficiarii.
Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au în vedere:
yyRespectarea limitelor de timp;
yyRespectarea bugetului;
yyExploatarea eficientă a tuturor celorlalte resurse (oameni, echipamente, sedii);
yyPercepţia creată în jurul proiectului.

## Slide 9: III. Finalizare
Apa Canal Cahul a facilitat și a participat la:
a) Organizarea recepțiilor la terminarea lucrarilor de construcții;
b) Organizarea recepțiilor finale a lucrărilor de construcții;
c) Organizarea evenimentelor de Inaugurare a măsurilor investiționale;
În același timp SA Apa Canal Cahul acordă asistență APL-lor in procesul de transmitere in gestiune a serviciului de apă de catre APL-ri către operator in conformitate cu Legea 303.
Notes: Ce activități sоnt uzuale оn faza de finalizare a unui proiect:
1.Faza formală (administrativă) de finalizare a proiectului: yyFinalizarea financiară a proiectului – finalizarea calculului de cheltuieli – precum și compararea acestuia cu bugetul planificat. yyPredarea formală spre beneficiar a rezultatelor proiectului – cuvîntul „formală” este subliniat, pentru a-i scoate în evidență importanța. Doar o predare formală dă proiectului cadrul oficial sau chiar juridic necesar, în care să se poata încheia. Predarea trebuie să fie însoțită (în cazul în care se aplică) de rezultatele testelor de asigurare a calității, teste care au fost discutate și aprobate în prealabil de către beneficiar. În acest punct se eliberează și Managerul de proiect, din nou în mod formal, de responsabilitatea proiectului. yyOrganizația aferentă proiectului se dizolvă, iar Managerul de proiect evaluează performanța membrilor echipei.
2. Transferul de cunoștințe yyEfectuarea unei prezentări de final, cu participarea reprezentanților organizației proiectului și ai beneficiarului – acest fel de prezentare este și un foarte bun instrument de marketing, de altfel. yyCrearea unui sumar al proiectului, care să folosească ca referință viitoarelor proiecte – conținînd, de exemplu: tema proiectului, tehnica folosită, beneficiarii, metodele, cine a fost responsabil, cine a participat și în ce formă, care au fost costurile, etc. yyDefinitivarea documentației proiectului. yyEvaluarea reciprocă a membrilor echipei – un bun moment pentru a da, respectiv a primi, un extrem de important feed-back. yyElaborarea unui raport despre proiect, în care un punct important îl are analiza din punct de vedere economic al proiectului, referitoare la costuri și timp, analiza exactității planificărilor și a estimărilor, precum și inspecția calității datelor măsurate, adunate pe parcursul proiectului.

## Slide 10: RECOMANDĂRI PENTRU OPERATORI 1. Instituirea Unitățiii de atragere de investiții si Implementare a proiectelor in organigrama întreprinderii 2. Organizarea atestării tehnico-profesională a minimum 2 specialiști pentru activitatea de Responsabil Tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor în domeniul: Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare; 3. Analiza gradului de criticitate a rețelelor și instalațiilor pentru formarea necesităților de înlocuire, extindere și calculul necesarului de investiții;

## Slide 11: RECOMANDĂRI PENTRU OPERATORI 4. Participare activă la procesul de elaborare a Caietului de sarcini pentru elaborarea Planului general de Alimentare cu Apa si de Canalizare (Master Planului), Studiurilor de Fezabilitate, executarea proiectelor de execuție și respectiv în procesul de selecție a Operatorilor economici care vor realiza lucrări de construcții; 5. Monitorizarea procesului de construcție, completarea documentației de execuție a investiției și completarea Cărții de calitate a construcție , capitolul D. 6. Dezvoltarea unui Program de întreținere și mentenanță cu scopul prelungirii durabilității sistemului.

## Slide 12
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori: Sergiu Plesca, consultant GIZ
Pavel Panus, expert national AAC
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu